**OPTIMALISASI ALAT GALI MUAT EXCAVATOR CATERPILLAR 340D PADA *OVERBURDEN* PIT 3**

**PT. BARA INDAH LESTARI**

**BENGKULU**

Alfin Satria Praksasa1, Partama Misdiyanta2, Hidayatullah Sidiq3

Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional, Jl.Babarsari, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta

Mine Engineering Department, PT. Bara Indah Lestari

Email : [Alfinsatria84@gmail.com](mailto:Alfinsatria84@gmail.com)

***Abstrak***

PT. Bara Indah Lestari menargetkan pengupasan tanah penutup sebesar 241 BCM/jam, sedangkan produksi yang dihasilkan alat muat sebesar 222 BCM/jam. Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak optimalnya efektifitas dan efisiensi kerja dari excavator dan articulated dump truck sehingga ketercapaian produksi tidak maksimal. Sehingga diperlukan adanya optimasi terhadap waktu kerja efektif, yaitu dengan cara memperkecil waktu hambatan yang tidak direncanakan agar produksi dapat meningkat. Secara teoritis ketercapaian produksi pada Pit 3 Bukit kubu adalah sebesar 241 BCM/jam, kemudian dilakukan perbaikan pada waktu kerja efektif. Sehingga dapat meningkatkan ketercapaian produksi menjadi 246 BCM/jam ( 8 %) dari target produksi.

**Kata Kunci :** Efisiensi Kerja, Ketercapaian Produksi, Produktivitas

***Abstract***

PT. Bara Indah Lestari targets 241 BCM / hour of overburden stripping, while the production of loading equipment is 222 BCM / hour. However, there are several factors that cause not optimal effectiveness and work efficiency of excavators and articulated dump trucks so that production is not maximized. So it is necessary to optimize the effective working time, namely by reducing the time of unplanned obstacles so that production can increase. Theoretically, the achievement of production in Pit 3 Bukit is the amount of 241 BCM / hour, then an improvement is made at the effective working time. So that it can increase production achievement to 246 BCM / hour (8%) of the production target.

**Key word :** Work Efficiency, Production Achievement, Productivity

1. **Pendahuluan**

PT. Bara Indah Lestari *Jobsite* CV. Citra Selaras, Kecamatan Seluma utara, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, dalam aktifitas pertambangannya diawali dengan kegiatan *stripping overburden* (Pengupasan Lapisan Tanah)yang dilaksanakan oleh divisi Produksi.

Dalam memperlancar aktivitas produksi, maka pihak perusahaan melakukan efesiensi kerja semaksimal mungkin dengan memperhatikan waktu siklus *(cycle time)* alat muat dan alat angkut *overburden*, oleh karena itu pengamatan waktu siklus *(cycle time)* unit alat mekanis *overburden* sangat diperlukan untuk memenuhi target produksi yang diinginkan tercapai dalam waktu yang ditentukan. Permasalahan yang terjadi adalah belum tercapainya target produksi untuk pengupasan lapisan tanah penutup karena kurang efektifnya kerja alat akibat dari : Faktor teknis (kondisi front,lantai kerja,material), faktor mekanis (alat) dan faktor alam (hujan dan debu).

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dilakukan pada sebelum, saat dan sesudah penelitian dilakukan. Literatur yang digunakan berasal dari buku, jurnal penelitian dan laporan-laporan. Pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan, diolah dan dianalisa menggunakan rumus matematis dan disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan perhitungan penyelesaian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan literatur-literatur yaitu menghitung cycle time alat angkut (menggunakan metode statistika dasar distribusi normal), waktu kerja alat (menggunakan metode perbandingan waktu aktual lapangan dengan estimasi waktu kerja), waktu kerja kesediaan mekanik alat gali-muat (menggunakan metode satistika dasar ditribusi normal dan menggunakan rumus kesedian mekanik), grade jalan angkut produksi (menggunkan rumus pemindahan tanah mekanis dengan rumus grade jalan), menghitung keserasian antara jumlah alat angkut dengan alat gali muat dengan melihat jumlah alat angkut dan alat gali muat di lapangan dengan perbandingan teoritis.

1. **Hasil dan Analisis**
   1. **Hasil** 
      1. **Waktu Siklus Alat Muat *Excavator* Caterpillar 340D**

Tabel 4.1Waktu Siklus Alat Muat *Excavator* Caterpillar 340D

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Rata rata Cycle Time (detik) | |
| 1 | Digging | 8 |
| 2 | Swing Loading | 5 |
| 3 | Dumping | 6 |
| 4 | Swing Empty | 3 |
| Total | | 22 |

*Sumber : Hasil Pengamatan lapangan*

* + 1. **Efisiensi Kerja**

Efisiensi kerja adalah perbandingan antara waktu yang dipakai untuk bekerja dengan waktu total yang tersedia. Efisiensi kerja dapat digunakan untuk menilai baik tidaknya pelaksanaan suatu pekerjaan. Efisiensi kerja alat muat *Caterpillar 340D* di area pit 3 Bukit Kubu sebesar 72 %.

* + 1. **Waktu Kerja Tersedia**

Dalam satu bulan jumlah hari kerja adalah 30 - 31 hari, sedangkan jam kerja yang berlaku diperusahaan dibagi menjadi dua gilir kerja (shift) dalam sehari.

**Tabel 4.2 Pembagian Waktu Kerja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari Kerja | Keterangan | Waktu Kerja | | Jumlah Waktu (jam) | Total | Total kerja |
| Shift I | Shift II |
| Senin | Kerja | 07.00 - 12.00 | 19.00 - 00.00 | 10 | 22 | 20 |
| Istirahat | 12.00 - 13.00 | 00.00 - 01.00 | 2 |
| Kerja | 13.00 - 18.00 | 01.00 - 06.00 | 10 |
| Selasa | Kerja | 07.00 - 12.00 | 19.00 - 00.00 | 10 | 22 | 20 |
| Istirahat | 12.00 - 13.00 | 00.00 - 01.00 | 2 |
| Kerja | 13.00 – 18.00 | 01.00 - 06.00 | 10 |
| Rabu | Kerja | 07.00 - 12.00 | 19.00 - 00.00 | 10 | 22 | 20 |
| Istirahat | 12.00 - 13.00 | 00.00 - 01.00 | 2 |
| Kerja | 13.00 - 18.00 | 01.00 - 06.00 | 10 |
| Kamis | Kerja | 07.00 - 12.00 | 19.00 - 00.00 | 10 | 22 | 20 |
| Istirahat | 12.00 - 13.00 | 00.00 - 01.00 | 2 |
| Kerja | 13.00 - 18.00 | 01.00 - 06.00 | 10 |
| jum'at | Kerja | 07.00 - 11.00 | 19.00 - 00.00 | 9 | 22 | 19 |
| Istirahat | 11.00 - 13.00 | 00.00 - 01.00 | 3 |
| Kerja | 13.00 - 18.00 | 01.00 - 06.00 | 10 |
| Sabtu | Kerja | 07.00 - 12.00 | 19.00 - 00.00 | 10 | 22 | 20 |
| Istirahat | 12.00 - 13.00 | 00.00 - 01.00 | 2 |
| Kerja | 13.00 - 18.00 | 01.00 - 06.00 | 10 |
| Minggu | Kerja |  | 19.00 - 00.00 | 10 | 22 | 20 |
| istirahat | 00.00 - 01.00 | 2 |
| kerja | 01.00 - 06.00 | 10 |
| Total waktu kerja | | | | | 154 | 139 |

*Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan*

* + 1. **Waktu Kerja Efektif**

Pada hari Jumat, istirahat siang dimulai dari jam 11.00 – 13.00 sehingga jam kerja berkurang menjadi 18 jam. sehingga jam kerja berkurang menjadi 10 jam. Rata-rata jam efektif kerja menjadi :

Produksi peralatan mekanis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kerja dari alat mekanis, dengan semakin besarnya jam kerja efektif maka produksi akan semakin besar. Produksi alat yang dihasilkan pada saat ini belum mampu mencapai sasaran produksi yang diinginkan.Salah satu penyebabnya adalah rendahnya waktu kerja efektif sebagai akibat dari hambatan-hambatan yang ada, baik hambatan yang dapat dihindari maupun hambatan yang tidak dapat dihindari.

**Tabel 4.3 Hambatan – Hambatan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hambatan yang dapat dihindari** | **Menit/hari** |
| Berhenti bekerja lebih awal | 15 |
| Istirahat terlalu lama | 25 |
| Menunggu alat angkut | 10 |
| Keterlambatan awal shift | 30 |
| **Hambatan yang tidak dapat dihindari** | **Menit/hari** |
| Hujan dan pengeringan jalan | 120 |
| Perbaikan front kerja | 60 |
| Kerusakan alat | 30 |
| Pemeriksaan harian oleh operator | 10 |
| Total Waktu | 300 |

*Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan(Lampiran)*

Dimana:

Jam kerja per hari = 19.8 jam / 1191 Menit

Waktu kerja efektif alat muat :

Wke = 1191 menit/hari – 300 menit/hari

= 891 menit/hari

= 14.8 jam/hari

Jadi waktu kerja efektif alat muat adalah 14.3 jam/hari

* + 1. **Produksi Alat Muat Caterpillar 340D**

Produksi alat muat adalah besarnya produksi yang dapat dicapai dalam kenyataan kerja alat muat berdasarkan kondisi yang dapat dicapai saat ini. Perhitungan untuk produktivitas alat gali muat adalah :

Dimana:

**Q** = Produksi Per- jam (bcm/jam)

**Kb**  = Kapasitas Bucket (2.41m3)

**CT** = Waktu edar (22detik)

**Ff** = *Fill factor* (0.9)

**Sf =** *Swell Factor*(0.85 *clay material*)

**Eff** = Efisiensi Kerja (74%)

* 1. **Pembahasan**
     1. **Upaya Peningkatan Produksi**

Target produksi yang direncanakan untuk pengupasan tanah penutup adalah sebesar 241 BCM/jam untuk alat muat, sedangkan produksi yang dihasilkan alat muat sebesar 222 BCM/jam sehingga diketahui jika target produksi belum terpenuhi. Cara yang dilakukan untuk memenuhi target produksi adalah melakukan analisis dan upaya perbaikan tehadap faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari alat muat.

* + 1. **Peingkatan Waktu Kerja Efektif**

Produksi peralatan mekanis merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menilai kerja dari alat mekanis, dengan semakin besarnya jam kerja efektif maka produksi akan semakin besar. Produksi alat yang dihasilkan pada saat ini belum mampu mencapai sasaran produksi yang diinginkan.Salah satu penyebabnya adalah rendahnya waktu kerja efektif sebagai akibat dari hambatan-hambatan yang ada, baik hambatan yang dapat dihindari maupun hambatan yang tidak dapat dihindari. Peningkatan waktu kerja efektif dilakukan dengan cara mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat dihindari. Untuk hambatan yang tidak dapat dihindari adalah tetap. Dengan berkurangnya waktu yang hilang akibat hambatan maka waktu kerja efektif dapat di tingkatkan.Upaya yang dapat dilakukan untuk perbaikan waktu kerja efektif adalah dengan melakukan perbaikan waktu kerja terhadap hambatan yang dapat dihindari.

* + 1. **Berhenti Bekerja Lebih Awal**

Berdasarkan pengamatan, operator alat muat berhenti bekerja sebelum waktu kerja berakhir dengan besaran waktu 15 menit. Hambatan ini dapat ditekan sampai 5 menit dengan adanya pengawasan yang lebih baik dari *forman*.

Istirahat yang terlalu cepat dan memulai kerja terlambat setelah jam istirahat sebenarnya dapat dihindari, tapi tenggang waktu lebih yang diberikan sebaiknya tidak lebih dari 10 menit. Jam istirahat hendaknya dimulai saat pekerja masih di *pit*. Karena pada umumnya karyawan beristirahat di dalam unit alat kerja karena pada saat jam istirahat operator telah dibagikan makanan oleh petugas *catering* sehingga operator tidak perlu berhenti beroperasiterlalu cepat. Jika istirahat dimulai jam 12:00 berarti pekerja menghentikan pekerjaannya di *pit* tepat jam 12.00 untuk hari jumat yaitu berhenti bekerja pada pukul 11.00 WIB.

Dari hasil pengamatan dilapangan, waktu yang dibutuhkan alat gali-muat untuk menunggu alat angkut *travel* minimal adalah 5 menit, dari waktu yang terjadi sebesar 10 menit. Waktu ini dapat dikurangi dengan cara apabila alat angkut ditambah agar match sehingga alat gali-muat tidak lama menunggu dan mengurangi waktu produktivitas kerja.

Terlambatnya bekerja dikarenakan terlambatnya bus karyawan mengantarkan dari *mess* karyawan menuju *pit*. Hambatan ini dapat ditekan dengan menyiapkan mobil sarana karyawan dan sopirnya lebih awal, sehingga toleransi keterlambatan dapat ditekan menjadi 5 menit.

Alasan tidak dapat melakukan perbaikan terhadap hambatan yang tidak dapat dihindari adalah sebagai berikut :

* **Hujan dan Pengeringan Jalan**

Waktu yang hilang karena adanya gangguan alam yaitu hujan yangmengakibatkan licin dan berlumpur.Waktu yang hilang akibat faktor ini sebesar 120 menit. Waktu yang hilang tidak dapat dikurangi karena ini merupakan proses alam.

* **Perbaikan Front Kerja**

Perbaikan front kerja dilakukan di sekitar daerah *loading point*, dimanaperbaikan dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kerusakan yangdialami oleh alat angkut yaitu mengalami pecah ban akibat melindas material padasaat melakukan pemuatan dan juga bertujuan mengurangi waktu alat muat untukmenggaruk material yang terlalu jauh.

* **Kerusakan Alat**

Waktu yang hilang akibat adanya perbaikan terhadap alat yang mengalamikerusakan.Hambatan ini tidak dapat dihindari karena waktu kerusakan alat tidak dapat direncanakan.

* **Pemeriksaan Harian**

Waktu yang sudah direncanakan untuk melakukan pengecekan alat pada setiapawal sebelum bekerja.

* **Pengisian Bahan Bakar**

Waktu yang hilang akibat alat kehabisan bahan bakar.Hambatan ini hanya terjadi pada alat angkut ini dikarenakan alat angkut lebih konsumtif terhadap bahan bakar.Sedangkan waktu yang hilang akibat pengisian bahan bakar pada alat muat tidak terjadi karena pengisian bahan bakarnya dilakukan pada saat ganti gilir kerja.

**Tabel 4.4 Kemungkinan Peningkatan Waktu Kerja Efektif Alat Muat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hambatan yang dapat dihindari** | **Menit/hari** | |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Berhenti bekerja lebih awal  Istirahat terlalu lama  Menunggu alat angkut  Keterlambatan awal shift | 15  25  10  30 | 5  5  5  5 |
| **Hambatan yang tidak dapat dihindari** | **Menit/hari** | |
| **Sebelum** | **Sesudah** |
| Hujan dan pengeringan jalan  Perbaikan front kerja  Kerusakan alat  Pemeriksaan harian oleh *operator* | 120  60  30  10 | 120  60  30  10 |
| **Total Waktu** | **300** | **210** |

*Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan*

Diketahui :

Jam kerja per hari = 19.8 jam / 1191 Menit

Waktu kerja efektif alat muat :

Wke = 1191 menit/hari – 210 menit/hari

= 981 menit/hari

= 16.3 jam/hari

Jadi waktu kerja efektif alat muat sesudah di perbaiki adalah 16.3 jam/hari

**Tabel 4.5 Perbaikan Hambatan yang Dapat di Tekan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hambatan** | **Sebelum Perbaikan**  **(menit/hari)** | **Sesudah Perbaikan**  **(menit/hari)** |
| Berhenti lebih awal | 15 | 5 |
| Istirahat terlalu lama | 25 | 5 |
| Keperluan operator | 10 | 5 |
| Terlambat awal shift | 30 | 5 |

*Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan*

**Gambar 4.6 Grafik Perbaikan Hambatan**

*Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan*

* + 1. **Efisiensi Kerja Setelah Perbaikan Waktu Kerja Efektif**

Efisiensi kerja adalah perbandingan antara waktu yang dipakai untuk bekerja dengan waktu total yang tersedia. Efisiensi kerja dapat digunakan untuk menilai baik tidaknya pelaksanaan suatu pekerjaan. Efisiensi kerja alat muat Caterpillar 340D di area pit 3 Bukit Kubu sebesar 74 % menjadi 82 %.

* + 1. **Produksi Setelah Perbaikan Efisiensi Kerja**

Setelah perbaikan efisiensi kerja,maka produksi yang akan dihasilkan alat muat juga akan meningkat dari yang semula 222 BCM/jam meningkat menjadi 246 BCM/jam dan target 241 BCM/jam dapat dicapai. Perhitungan untuk produksi alat gali muat setelah dilakukan perbaikan pada efisiensi kerja adalah

Dimana :

**Q** = Produksi Per- jam (bcm/jam)

**Kb**  = Kapasitas Bucket (2.41m3)

**CT** = Waktu edar (22 detik)

**Ff** = *Fill factor* (0.9)

**Sf =** *Swell Factor*(0.85 *clay material*)

**Eff** = Efisiensi Kerja (82%)

**Tabel 4.6 Perbandingan Produksi Setelah dilakukan Perbaikan**

**Effisiensi Kerja**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alat Gali Muat | **Sebelum Perbaikan** | | **Sesudah Perbaikan** | | Target  Produksi (BCM/jam) |
| Effisiensi Kerja (%) | Produksi (BCM/jam) | Effisiensi Kerja (%) | Produksi (BCM/jam) |
| Caterpillar  340D | 74 | 222 | 82 | 246 | 241 |

*Sumber : Hasil Pengamatan Lapangan*

1. **Kesimpulan**

Dari hasil data lapangan yang di dapat, efisiensi kerja alat gali muat *Excavator Caterpillar 340D adalah* 74% dan produktivitas aktual alat gali muatnya adalah 222 BCM/jam. Target prouktivitasnya masih tidak tercapai dikarenakan besarnya nilai hambatan-hambatan yang seharusnya dapat dihindari. Tetapi setelah dilakukan perbaikan efisiensi kerja, dari 74% dan diperbaiki menjadi 82% produktivitas alat gali muatnya tercapai hingga 246 BCM/jam. Ini berarti target produktivitas yang di targetkan oleh PT. Bara Indah Lestari tercapai apabila efisiensi kerjanya diperbaiki menjadi 82%, dan hasil produktivitasnya adalah 246 BCM/jam dapat melebihi target yang di tentukan sebesar 241 BCM/jam.

**Daftar Pustaka**

Anonim, 2013, *Stratigrafi Daerah Tutupan,* PT. Bara Indah Lestari.

Anonim, 2018, *Hasil Pengamatan Cycle Time Excavator Caterpillar 340D ,* PT. Bara Indah Lestari

Fredrich Mohs, 1882, *Mohs scale of mineral hardness,* Geology and Mineralogy Germany

Indonesianto. 2010. *Pemindahan Tanah Mekanis*, Jurusan Teknik Pertambangan STTNAS. Yogyakarta.

Riki. 2013. *Kajian Teknis Produktivitas Alat Gali-Muat (Excavator) dan Alat Angkut (Dump Truck) Pada Pengupasan Tanah Penutup Bulan September 2013 Di Pit 3 Banko Barat PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Upte*. Universitas Sriwijaya.